Gesprächs-/Arbeitsprotokoll

# Projekt Gucci

Datum: 13.11.2018

Anwesend: Schmidt, Schierl, Schönegger

Protokoll:
Entspannte Stimmung im Gegensatz zu letztem Mal. Viel Recherchearbeit im Bezug auf NAT und ACL zum Aufbau für weiterführende Übungen. IP Plan und Aufbau in Cisco Packet Tracer fertiggestellt, funktionsfähig. Serverinstallation und Konfiguration begonnen.

Zu erledigende Punkte:

Wer	Was	Wann
Schmidt	Serverinstallation	03.12.2018
Schierl	NAT & PAT	03.12.2018
Schönegger	ACL	18.12.2018