# Projekthandbuch

# Netzwerktechnisches Abschlussprojekt

# Projekt Gucci

# Schmidt Lukas, Schierl Clemens, Schönegger Jan

# Inhalt

1. Der Projektauftrag
2. Projektabgrenzung – Ziele
3. Objekt- und Projektstrukturplan
4. Meilensteine
5. Balkenplan

# 1. Der Projektauftrag
Projektname	Project Gucci
Auftraggeber	HTL Wels Fischergasse / 4600 Wels
Projektteam / (Mitglieder + E-mail)	Lukas Schmidt (luki.schmidt@gmx.at) / Jan Schönegger (jan.schönegger@gmx.at) / Schierl Clemens (clemens1706@gmail.com)
Start / Datum	06. November 2018
Ende / Datum	18. Dezember 2018
Projektleiter (Lehrer)	DI Robin Laage (robin.laage@htl-wels.at )
Projektziel (Allgemeine Formulierung)	Erstellung eines Firmennetzwerks mit 3 Routern und 2 Internetzugängen

Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Projektleiter

# 2. Projektabgrenzung - Ziele
# Festlegung der Ziele und Nicht-Ziele des Projektes:
Ziel des Projektes	Nicht Ziel…
IP – Adressplan / ACL Listen konfigurieren / Dokumentation erstellen / Internetfähigkeit herstellen / Transfernetzwerk aufbauen / NAT / RIPv2 / Server Konfiguration	Switch Konfiguration

# 3. Objekt- & Projektstrukturplan

A403
# 4. Meilensteine

Meilenstein/Aufgabe	Plan-Datum	IST-Datum
Projektstart	06.11.2018
IP – Addressplan und Aufbau	13.11.2018
Transfernetzwerk herstellen	20.11.2018
NAT und RIPv2	04.12.2018
ACL – Listen konfigurieren	11.12.2018
Dokumentation erstellen	18.12.2018
Internetfähigkeit herstellen	18.12.2018
Projektabnahme	18.12.2018
Projektende	18.12.2018

# 5. Balkenplan = Projektablaufplan